Ausbildungsberuf Gleisbauer und Gleisbauerin

Anordnung der Lernsituationen im LF 10

| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert (UStd.) |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Baustelle vorbereiten und Entwässerung herstellen | 30 |
| 10.2 | Bettungsquerschnitt errichten | 20 |
| 10.3 | Schwellen verlegen | 20 |
| 10.4 | Schienen montieren und Oberbau fertigstellen | 30 |

| Curricularer Bezug1: Ausbildungsjahr: 2 Lernfeld Nr. : 10 Gleisanlagen neu bauen (100 UStd) Lernsituation Nr. : 10.3 Schwellen verlegen2 (20 UStd) 3 |  |
| --- | --- |
| Handlungssituation4: Geplant ist ein Neubau einer elektrifizierten, zweigleisigen Bahnanlage auf der Hauptstrecke zwischen A-Dorf und C-Stadt. Ihre Firma erhält den Auftrag zwischen Kilometer 18,5 + 45,00 und 23,7 + 95,00 die gerade Strecke ohne Überhöhung herzustellen. Die Neubaustrecke wird mit einem Gleisabstand von 4,50 m und einer zulässigen Geschwindigkeit von 120 km/h geplant. Alle Arbeiten sind unter besonderer Beachtung der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit auszuführen. Bauen Sie die Schwellen ein. | Handlungsergebnis5: - Arbeitsablaufplan - Checkliste Sicherheit - Materialliste - Verlegte Schwellen |
| Berufliche Handlungskompetenz6 als vollständige Handlung7: Die Schülerinnen und Schüler: - analysieren den Kundenauftrag, - analysieren die technischen Zeichnungen, - informieren sich über die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, die beim Montieren von Schwellen zu beachten sind, - informieren sich über die verschiedenen Arten von Schwellen und ihre spezifischen Eigenschaften, - informieren sich über die Werkzeuge und Maschinen zum Verlegen der Schwellen, - informieren sich über die Vorschriften, die für das Einbauen von Schwellen gelten, - planen einen Arbeitsablauf für den Einbau der Schwellen, mit Reihenfolge der Arbeitsschritte, die benötigten Materialien, und Werkzeuge, - erstellen eine Checkliste der Sicherheitsvorschriften, - ermitteln die Schwellenanzahl, - entscheiden sich für eine Schwellenart, die Werkzeuge und Hilfsmittel sowie die Art der Schwellenverlegung, - verlegen der Schwellen, - überprüfen ihre Arbeitsergebnisse, - kontrollieren die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, - kontrollieren, ob das Ergebnis den technischen Zeichnungen und den Vorschriften entspricht, - reflektieren ihre Arbeitsweise und erarbeiten Verbesserungsvorschläge zum effizienteren und sichereren Arbeiten. | Konkretisierung der Inhalte8: - Trassenplan - Richtlinien und Vorgaben (z.B. DB Ril 820. 823, 824) - Schwellenarten - Berechnung der notwendigen Schwellenanzahl - Schwellenverlegung - Werkzeuge - Anschlagmittel - Gleisjoch (Gleisjochlänge) - Oberbauanordnung (Schwellenart, – abstand und – anzahl) |
| Didaktisch-methodische Anregungen9: (z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) - Portfolio (auch digital) - Richtlinien und Vorgaben (z.B. DB Ril) - Videos und Dokumentationen - Modelle |  |

1 In diesem Bereich ist es anlassbezogen sinnvoll, auch Querverweise zu anderen Lernsituationen bzw.
Lernfeldern aufzuführen.
2 Der aussagefähige Titel der Lernsituation ist kurz, prägnant und beschreibt die grundsätzliche
Handlung (z. B. durch Substantiv und Verb).
3 Der Zeitrichtwert bezieht sich auf die Summe einzelner Unterrichtsstunden der Lernsituation und wird
aus dem zu erwartenden Arbeitsaufwand abgeleitet. Bezugspunkt ist der Zeitrichtwert des
Rahmenlehrplans.
4 Die Handlungssituation (synonym Einstiegsszenario) ist Kern einer Lernsituation, beschreibt einen
beruflichen, fachlichen, gesellschaftlichen oder privaten Kontext und initiiert bzw. trägt einen
komplexen Lern- und Arbeitsprozess. Sie bildet den Rahmen für den Unterricht und führt über die
Aufgaben- und Problemstellung zu einem Handlungsergebnis.
5 Der Begriff Handlungsergebnis verdeutlicht gegenüber dem Begriff Handlungsprodukt stärker, dass
neben materiellen auch nicht-materielle Produkte Ergebnisse von Lernsituationen sein können (z. B.
Handlungskonzept, Stellungnahme, Beratungsgespräch). Hier lassen sich ebenso Lernergebnisse
darstellen (z. B. Technische Zeichnungen, Berechnungen, Dokumentationen, Präsentationen).
6 Handlungskompetenz wird als Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen verstanden, sich in
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und
sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen Fach-,
Selbst- und Sozialkompetenz. In Handlungskompetenz sind Kommunikations-, Methoden- und Lern-
kompetenzen immanent. Die Förderung der Handlungskompetenz beinhaltet Aspekte der Digitali-
sierung, Berufssprache und Nachhaltigkeit.
Bei der Bearbeitung dieses Bereiches ist es hilfreich, Bezüge zur curricularen Analyse herzustellen.
7 Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen der Lernenden auf Basis der Phasen Informieren
bzw. Analysieren, Planen, Entscheiden, Durchführen, Kontrollieren bzw. Bewerten und Reflektieren.
Hier lassen sich bei Bedarf auch Anmerkungen zu Sozial- und Aktionsformen ergänzen.
8 Inhalte der Lernsituation erschließen sich aus den Kompetenzen und ggf. den Inhalten des
Rahmenlehrplans. Nach Möglichkeit können sie auch direkt innerhalb der aufgeführten Kompetenzen
ausgewiesen werden. Sie sind z. B. hinsichtlich Aktualität, Komplexität, Bearbeitungstiefe und
regionaler Spezifika zu analysieren.
9 Für Lernsituationen müssen weitere Entscheidungen berücksichtigt werden, wie z. B. zu didaktisch-
methodischen Entscheidungen, Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen
sowie Materialien und Medien. Die Entscheidungen werden i. d. R. von den Schulen bzw. den an der
Lernsituation beteiligten Lehrkräften getroffen.