Ausbildungsberuf Gleisbauer und Gleisbauerin

Anordnung der Lernsituationen im LF 10

| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert (UStd.) |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Baustelle vorbereiten und Entwässerung herstellen | 30 |
| 10.2 | Bettungsquerschnitt errichten | 20 |
| 10.3 | Schwellen verlegen | 20 |
| 10.4 | Schienen montieren und Oberbau fertigstellen | 30 |

| Curricularer Bezug1: Ausbildungsjahr: 2 Lernfeld Nr. : 10 Gleisanlagen neu bauen (100 UStd) Lernsituation Nr. : 10.2 Bettungsquerschnitt errichten (20 UStd) |  |
| --- | --- |
| Handlungssituation4: Geplant ist ein Neubau einer elektrifizierten, zweigleisigen Bahnanlage auf der Hauptstrecke zwischen A-Dorf und C-Stadt. Ihre Firma erhält den Auftrag zwischen Kilometer 18,5 + 45,00 und 23,7 + 95,00 die gerade Strecke ohne Überhöhung herzustellen. Die Neubaustrecke wird mit einem Gleisabstand von 4,50 m und einer zulässigen Geschwindigkeit von 120 km/h geplant. Alle Arbeiten sind unter besonderer Beachtung der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit auszuführen. Im ersten Bauabschnitt wird vom Kilometer 18,5 + 45,00 und 20,0 + 65,00 die Strecke bis zum Bahnhof B-Heim zweigleisige errichtet. Aus Kostengründen wird die restliche Strecke eingleisig hergestellt. Der Ausbau in eine zweigleisige Strecke ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Stellen Sie einen Bettungsquerschnitt für die Bauabschnitte her. | Handlungsergebnis5: - Zeichnung Bettungsquerschnitt - Arbeitsablauf Bettungsherstellung - Materialbedarf Planumsschutzschicht, Schotter - Transportmittelbedarf - Bettungsquerschnitt |
| Berufliche Handlungskompetenz6 als vollständige Handlung7: Die Schülerinnen und Schüler - analysieren den Auftrag und die örtlichen Gegebenheiten zur Herstellung eines Bettungsquerschnittes. Sie berücksichtigen den vorliegenden Untergrund bzw. das errichtete Erdbauwerk auch hinsichtlich der Sicherungsmaßnahmen, - informieren sich über die Korngemische der Planumschutzschichten und den Aufbau der Bettungsquerschnitte. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Regellichtraumprofile. Sie informieren sich über die Anforderungen, die an Gleisschotter gestellt werden, - planen die Herstellung der Bettungsquerschnitte unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit für die jeweiligen Bauabschnitte. Sie planen und begründen den Einsatz von Werkzeugen und Maschinen, - entscheiden sich für eine Planumschutzschicht und die Dimensionen der Bettungsquerschnitte unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, - zeichnen die Bettungsquerschnitte. Sie ermitteln den Materialbedarf der Planumschutzschicht und des Schotters der jeweiligen Bauabschnitte unter Berücksichtigung der Vorschriften. Sie erstellen auch digital einen Arbeitsablauf zur Herstellung eines Bettungsquerschnittes und ermitteln den Bedarf der Transportmittel, - stellen den Bettungsquerschnitt her, - kontrollieren den Bettungsquerschnitt und den, - reflektieren die Wahl der Werkzeuge und Maschinen bezüglich der Stopfvorgänge sowie die Transportmittel unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. | Konkretisierung der Inhalte8: - Frostschutzschicht - Planumschutzschicht - Bettungsquerschnitt - Regellichtraumprofil - Schotter - Schotterbedarf - Handstopfmaschine |
| Didaktisch-methodische Anregungen9: (z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) Bewertung: - Anwendung Richtlinien/ Schottertabellen - Zeichnung - Checkliste - Präsentation der Arbeitsabläufe und deren Reflexion Materialien: - Modell eines Bettungsquerschnittes - Schotterlehre Medien: - Video Stopfmaschine - Abbildungen/ Videos Transportmittel |  |

1 In diesem Bereich ist es anlassbezogen sinnvoll, auch Querverweise zu anderen Lernsituationen bzw.
Lernfeldern aufzuführen.
2 Der aussagefähige Titel der Lernsituation ist kurz, prägnant und beschreibt die grundsätzliche
Handlung (z. B. durch Substantiv und Verb).
3 Der Zeitrichtwert bezieht sich auf die Summe einzelner Unterrichtsstunden der Lernsituation und wird
aus dem zu erwartenden Arbeitsaufwand abgeleitet. Bezugspunkt ist der Zeitrichtwert des
Rahmenlehrplans.
4 Die Handlungssituation (synonym Einstiegsszenario) ist Kern einer Lernsituation, beschreibt einen
beruflichen, fachlichen, gesellschaftlichen oder privaten Kontext und initiiert bzw. trägt einen
komplexen Lern- und Arbeitsprozess. Sie bildet den Rahmen für den Unterricht und führt über die
Aufgaben- und Problemstellung zu einem Handlungsergebnis.
5 Der Begriff Handlungsergebnis verdeutlicht gegenüber dem Begriff Handlungsprodukt stärker, dass
neben materiellen auch nicht-materielle Produkte Ergebnisse von Lernsituationen sein können (z. B.
Handlungskonzept, Stellungnahme, Beratungsgespräch). Hier lassen sich ebenso Lernergebnisse
darstellen (z. B. Technische Zeichnungen, Berechnungen, Dokumentationen, Präsentationen).
6 Handlungskompetenz wird als Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen verstanden, sich in
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und
sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen Fach-,
Selbst- und Sozialkompetenz. In Handlungskompetenz sind Kommunikations-, Methoden- und Lern-
kompetenzen immanent. Die Förderung der Handlungskompetenz beinhaltet Aspekte der Digitali-
sierung, Berufssprache und Nachhaltigkeit.
Bei der Bearbeitung dieses Bereiches ist es hilfreich, Bezüge zur curricularen Analyse herzustellen.
7 Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen der Lernenden auf Basis der Phasen Informieren
bzw. Analysieren, Planen, Entscheiden, Durchführen, Kontrollieren bzw. Bewerten und Reflektieren.
Hier lassen sich bei Bedarf auch Anmerkungen zu Sozial- und Aktionsformen ergänzen.
8 Inhalte der Lernsituation erschließen sich aus den Kompetenzen und ggf. den Inhalten des
Rahmenlehrplans. Nach Möglichkeit können sie auch direkt innerhalb der aufgeführten Kompetenzen
ausgewiesen werden. Sie sind z. B. hinsichtlich Aktualität, Komplexität, Bearbeitungstiefe und
regionaler Spezifika zu analysieren.
9 Für Lernsituationen müssen weitere Entscheidungen berücksichtigt werden, wie z. B. zu didaktisch-
methodischen Entscheidungen, Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen
sowie Materialien und Medien. Die Entscheidungen werden i. d. R. von den Schulen bzw. den an der
Lernsituation beteiligten Lehrkräften getroffen.