## Slide 1: P&M Elektrotechnik KG
Alfons-Auer-Straße 18
93053 Regensburg

## Slide 2
Auftragsbeschreibung

## Slide 3: Auftragsbeschreibung
Sie sind eine angehende Elektrofachkraft im Bereich Energie- und Gebäudetechnik. Ihr Betrieb ist bekannt für die kompetente Umsetzung kundenspezifischer Systemlösungen. Als Erfolgsfaktor erweisen sich dabei die Kompetenz und Erfahrung Ihres Unternehmens in allen Bereichen der Elektroinstallation.

## Slide 4
Auftrags-
beschreibung
Ein Sportclub möchte seine Gaststätte renovieren. Untenstehend sehen Sie die Gaststätte sowie das Gastzimmer mit dem Durchgang zum Speiseraum.

## Slide 5
Auftragsbeschreibung
Im Zuge der Renovierungsarbeiten hat der Gaststättenbetreiber Ihren Ausbildungsbetrieb beauftragt eine neue TV-Empfangsanlage zu installieren. Sie sollen diesen Auftrag vollständig und eigenverantwortlich bearbeiten. Weiterhin müssen Sie für anfallende Problem- und Fragestellungen fachgerechte Lösungen ausarbeiten.

## Slide 6: Festlegung der Arbeitsschritte
Bringen Sie die in Tabelle 1 aufgeführten Arbeitsschritte für den Auftrag „TV-Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte“ in eine sinnvolle Reihenfolge!

## Slide 7: Festlegung der Arbeitsschritte
Auftrags-analyse
Besichtigung der Gaststätte
Analyse des Lastenhefts
Auftrags-planung
Auswahl geeigneter TV-Empfangsart
Anfertigung eines Anlagenschemas
Auftrags-durchführung
Auftrags-auswertung
Montage der TV-Empfangsanlage
Überprüfung der TV-Empfang-sanlage
Zeichnung des Installationsplans
Auswahl geeigneter Betriebsmittel
Verlegung der Leitungen und Anschluss der Komponenten
Saubermachen & Übergabe an den Kunden

## Slide 8: Auftragsanalyse - Ermittlung von Kundenanforderungen
Besichtigung der Gaststätte
Klärung von Kundenfragen
Analyse des Lastenhefts

## Slide 9: Auftragsplanung – Planung der TV-Empfangsanlage
Nachdem Sie die Kundenanforderungen fachmännisch ermittelt haben, können Sie die TV-Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte entsprechend dem Lastenheft planen. Erledigen Sie dafür folgende Handlungsschritte:
Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart
Aufbau der TV-Empfangsanlage
Auswahl geeigneter Betriebsmittel
Berechnung der Singalpegel
Zeichnung des Anschlussplans

## Slide 10: Auftragsdurchführung – Installation der TV-Empfangsanlage
Bei der Auftragsdurchführung installieren Sie Ihre geplante TV-Empfangsanlage an dem vorgesehenen Ort auf der Sportclub-Gaststätte. Dabei müssen Sie die Sicherheitsvorschriften beachten. Ebenso müssen Sie bei der Montage der Antennen und der anschließenden Leitungsverlegung gewisse Aspekte berücksichtigen.
Sicherheitsvorschriften
Ausrichtung der Antennen am Antennenmast
Verlegung der Antennenleitungen

## Slide 11: Auftragsauswertung – Überprüfung der TV-Empfangsanlage
Nach der Errichtung der von Ihnen geplanten TV-Empfangsanlage müssen Sie dies auch überprüfen! Nennen Sie die durchzuführenden Prüfungen!
Sie führen anschließend die Gleichstromprüfung der Antennenleitung durch. Erklären Sie, wie Sie die Antennenleitung der TV-Empfangsanlage überprüfen können!
Nennen Sie zwei Prüfgeräte, die besonders bei der Überprüfung von Satelliten-Empfangsanlagen eingesetzt werden!

## Slide 12: Auftragsabschluss

## Slide 13: P&M Elektrotechnik KG
Alfons-Auer-Straße 18
93053 Regensburg