Curriculare Analyse Gestalter/-in für immersive Medien, Schritt 1 von 2

| Lernfeld Nr.: 11: Medienprojekte konzipieren und realisieren Ausbildungsjahr: 3 Zeitrichtwert: 120 Stunden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompetenz aus dem Rahmenlehrplan | Berufliche Handlungen | Anmerkungen |
| Analysieren, Informieren: Analyse der Zielgruppe | - Die Schülerinnen und Schüler ermitteln in einem Erstgespräch mit den Auftraggebenden deren Motivation und Zielgruppe (z.B. demografisch, sozioökonomisch, psychografisch, Kaufverhalten) - Sie erörtern mit ihnen erste mögliche Anwendungsszenarien (für welchen Einsatzbereich wird diese Anwendung erstellt und welche Interaktionsmöglichkeiten sollten mitgedacht werden), auch in einer Fremdsprache. |  |
| Planen: Recherche von Anwendungsszenarien | - Die Schülerinnen und Schüler recherchieren weitere Anwendungsszenarien und präsentieren diese in den Kundengesprächen (Präsentationsformen und Gesprächssimulation). - Ergebnisse der Gespräche dokumentieren (Prozess wird festgehalten im Kanban-Board) - Reflexion als Grundlage für die Konzeption und Angebotserstellung (Kosteneinschätzung unter Berücksichtigung wesentlicher Kostenfaktoren, z. B. Arbeitsstunden, Technikeinsatz, Planung MVP) |  |
| Entscheiden: konzipieren ein immersives Medienprodukt | - Die Schülerinnen und Schüler konzipieren in einem iterativen Prozess (Unterstützung wie z.B. Trello, MeisterTask, Planner, …) - und in enger Abstimmung mit den am Projekt Beteiligten ein immersives Medienprodukt (Sprints, Stand-Up-Meeting, …). - Sie berücksichtigen dabei die Zeit-, Qualitäts- und Budgetvorgaben und beachten Aspekte der Nachhaltigkeit (Renderfarm, papierloses Büro, Hardwarekomponenten austauschbar, ...). - Sie wählen eine Methode des Projektmanagements aus (agiles Projektmanagement s.o.) - und wenden diese für die Planung und Organisation des Projekts an. - Für die Dokumentation des Projekts nutzen sie digitale und analoge Unterstützungswerkzeuge (Projektmanagementools s.o.). - Sie legen entsprechend den Projektanforderungen Zielvorgaben und Verantwortlichkeiten fest. Sie planen die Meilensteine und Teilaufgaben des Projektes und überwachen deren Umsetzung. Die im Rahmen des iterativen Prozesses erforderlichen Abstimmungs- und Präsentationstermine bereiten sie vor und organisieren diese eigenverantwortlich. |  |
| Durchführen: setzen das Projekt um | - Die Schülerinnen und Schüler setzen unter Beachtung der vereinbarten Projektanforderungen und der rechtlichen Vorgaben das Projekt eigenverantwortlich um und dokumentieren die Projektergebnisse fortlaufend (z.B. remote arbeiten, POC Proof of Concept) - Sie wenden im Projektverlauf betriebliche Qualitätssicherungsmaßnahmen an und dokumentieren diese. Sie setzen Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für sich und andere um. (z.B. ISO 9001, ISO 45001, Gefährdungsbeurteilung - § 3 BetrSichV) - Dabei berücksichtigen sie im gesamten Projekt die gesellschaftlichen und ethischen Anforderungen an das Produkt, auch im Hinblick auf Inklusion und interkulturelle Besonderheiten. - Sie arbeiten mit allen am Projekt Beteiligten auf Grundlage von Wertschätzung, gegenseitigem Respekt und Vertrauen sowie unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Wertvorstellungen zusammen (Konfliktlösung durch z.B. Mediation). |  |
| Kontrollieren: Überprüfen das Produkt | - Die Schülerinnen und Schüler überprüfen das Produkt und führen eine technische und gestalterische Abnahme durch (Funktionstest in realistischer Umgebung, Prototyp). - Sie berücksichtigen unterschiedliche Verwendungs- und Verbreitungswege und nehmen notwendige Änderungen vor (im Produktionsprozess hinzugekommene oder geänderte Anforderungen) |  |
| Bewerten + Reflektieren: Reflektieren, dokumentieren und bewerten den Verlauf | - Die Schülerinnen und Schüler reflektieren, dokumentieren und bewerten den Verlauf sowie den Aufwand des Projektes unter besonderer Berücksichtigung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit (Minimum viable product (MVP) |  |

Curriculare Analyse, Schritt 2 von 2

Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld …

| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert (UStd.) |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Stadtrundfahrt |  |
| 11.2 |  |  |
| … |  |  |

| Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 3 Lernfeld Nr. 11: Immersive Medienprodukte konzipieren und realisieren (120) Lernsituation Nr.11.1: Stadtrundfahrt (120) |  |
| --- | --- |
| Handlungssituation: Konzipieren und realisieren Sie eine AR- (AR-Core), oder VR-Anwendung für eine Touristeninformation, die dem Nutzer/der Nutzerin virtuelle Stadtrundfahrten anbietet und ihm/ihr Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen in der Stadt anzeigt. | Handlungsergebnis: - virtuelle Stadtrundfahrt (VR) - oder AR-Stadtführung |
| Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | Konkretisierung der Inhalte: - Anwendungsszenarien - Erstgespräche mit Kunden - Agiles Projektmanagement - Digitale Projektmanagementtools - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Gesellschaftliche und ethische Anforderungen an XR-Produkte |
| Didaktisch-methodische Anregungen (fakultativ): Thematische Aufteilung nach Jahrhunderten, nach historischen Ereignissen, Architekten, Stadtteilen, Museen, Restaurants, Cafès möglich - verschiedene Gruppen und verschiedene Komplexitäts-/Schwierigkeitsgrade möglich. Rückgriff auf zuvor erstellte Handlungsprodukte aus z. B. LF 7-10 möglich. |  |

Lernfeld gegliedert nach den Phasen der vollständigen Handlung

Identifizieren der beruflichen Handlungen unter Berücksichtigung aller Kompetenzdimensionen. Beschreibung mit prozessbezogenen Indikatoren (analysieren, beschreiben, erörtern etc.)

Anregungen zur Berücksichtigung insbesondere von Aspekten der Digitalisierung, Berufssprache, Nachhaltigkeit, Lernortkooperation